Antrag auf Projektwechsel & neuer Projektantrag

Volkan Kurt

1. Antrag auf Projektwechsel

Sehr geehrter Herr Christ,

ich möchte Sie höflich darum bitten, mir einen Projektwechsel zu ermöglichen.

Das bisherige Spielprojekt hat sich im Verlauf als deutlich komplexer herausgestellt als ursprünglich geplant. Durch die große Menge an Funktionen, Abhängigkeiten und wiederkehrenden Fehlern ist der Aufwand für Debugging und Tests so hoch geworden, dass ich es innerhalb der vorgegebenen Zeit nicht mehr vollständig und zuverlässig fertigstellen kann.

Um ein sauberes, funktionsfähiges und prüfbares Ergebnis abzugeben, bitte ich daher um die Freigabe für ein neues, überschaubares Projekt.

Ich würde stattdessen gerne das Kunden- und Artikelverwaltungsprogramm in C# umsetzen, da dieses klar strukturiert ist, realistische Anforderungen besitzt und von mir vollständig und fehlerfrei umgesetzt werden kann.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen

Volkan Kurt

2. Neuer Projektantrag – Kunden- & Artikelverwaltung in C#

2.1 Projekttitel

Kunden- & Artikelverwaltung – C# Konsolenanwendung

2.2 Projektbeschreibung

In diesem Projekt möchte ich ein eigenes Verwaltungsprogramm in C# entwickeln, das sowohl Kundendaten als auch Artikel erfassen, speichern und verwalten kann. Das Programm wird als Konsolenanwendung umgesetzt und soll die relevanten Informationen verwalten.

2.3 Projektziele

- Entwicklung eines C#-Verwaltungssystems

- Übersichtliche Menüführung

- Sichere Eingabeüberprüfung

- JSON-Datenspeicherung

- Erweiterbarkeit

2.4 Geplante Funktionen

Kundenverwaltung:

- Anlegen, Anzeigen, Bearbeiten, Löschen

- Suche nach Name / Telefonnummer / Adresse

Artikelverwaltung:

- Anlegen, Anzeigen, Bearbeiten, Löschen

- Suche nach Artikelnummer / Bezeichnung / Warenwert

Datenverwaltung:

- Speichern & Laden (JSON)

-Admin Zugang

-Drucken

Technik:

- C# (.NET)

- Konsolenanwendung

- JSON-Dateien

2.5 Zeitplanung

Tag 1: Analyse & Planung/ Projektstruktur & Klassen/  Menüsystem & Grundfunktionen

Tag 2: /Bearbeiten / Löschen / Suche / Speichern & Laden

Tag 3 : Tests & Optimierungen

Tag 4: Dokumentation

Tag 5:  Präsentation

2.6 Begründung

Das Projekt ist klar strukturiert, praxisnah und innerhalb der Frist vollständig umsetzbar.

2.7 Erwartetes Ergebnis

Ein funktionales C#-Konsolenprogramm zur Verwaltung von Kunden und Artikeln mit JSON-Speicherung, CRUD-Funktionen, sauberer Dokumentation und stabilem Ablauf.

Unterschrift:

Volkan Kurt